**Справка**

**о проверке Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы в части правомерности и эффективности расходования бюджетных средств и внебюджетных источников в рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы»**

Контрольно-счетной комиссией города Костромы проведена проверка Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы в части правомерности и эффективности расходования бюджетных средств и внебюджетных источников в рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы» за период с 01.01.2017 по 31.03.2022.

В проверяемом периоде:

Всего поступило для реализации проектов развития в доход бюджета города Костромы средств на сумму - 29 905 853,19 руб., в том, числе:

- субсидий из областного бюджета - 21 216 768,96 руб.

- внебюджетных источников - 8 689 084,23 руб.

Общий объем бюджетных средств, использованный на реализацию проектов развития составил - 49 945 869,21 руб. Поступило в доход бюджета неустоек (за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов) - 221 441,56 руб.

1. МКУ «СМЗ по ЖКХ» были созданы (построены) 10 объектов нефинансовых активов (сети водоотведения - канализация) на сумму 47 955 161,92 руб., из них 9 объектов переданы в хозяйственное ведение МУП «Костромагорводоканал».
2. В ходе проверки установлены следующие нарушения (замечания).
3. 1) в нарушение Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 в акте о приемке выполненных работ от 25.02.2022 №1/06-01-01 была отражена недостоверная информация. Было указано не соответствующее наименование установленной насосной станции.
4. 2) осуществляемая фактическая деятельность заказчика, застройщика при строительстве объектов капитального строительства (сетей водоотведения - канализации) МКУ «СМЗ по ЖКХ» не определена Уставом данного Учреждения.