**Справка**

**о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального**

**бюджетного**  **учреждения города Костромы «Костромастройзаказчик»**

Контрольно-счетной комиссией города Костромы (далее - КСК) проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Костромастройзаказчик». Проверяемый период: с 01.01.2022 по 31.12.2022.

1. В проверяемом периоде обеспечение деятельности МБУ «Костромастройзаказчик» осуществлялось за счет ассигнований предусмотренных в бюджете города Костромы для финансового обеспечения реализации муниципальных программы города Костромы и на непрограммные расходы, а также за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения).

Бюджетные средства Учреждению предоставлялись в виде субсидий на основании заключенных с Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы соглашений: о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); о предоставление субсидий на иные цели; о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Костромы и приобретение объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность города Костромы.

1. В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Костромастройзаказчик» КСК установлены следующие нарушения (замечания):

1) муниципальное задание для Учреждения Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы сформировано (утверждено) в нарушение пункта 2.2 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 27 756 661,00 руб. предоставлена МБУ «Костромастройзаказчик» неправомерно (незаконно);

2) в нарушение пункта 2.3.2 Соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 28.12.2021 №126-д субсидия в размере 27 450 790,32 руб. была неправомерно (незаконно) использована Учреждением (в связи с отсутствием муниципальных услуг и работ);

3) в нарушение пункта 4.1.2.1 соглашения о предоставлении субсидий на иные цели  от 26.11.2021 №20-2021-83106, при расходовании субсидий в размере 41 799 379,99 руб. Учреждением не достигнуто значение результатов предоставления субсидии (реализация проекта благоустройства парковой зоны у памятника В.И.Ленину не закончена в 2022 году), в связи с чем, данные указанные в отчете о достижении значений результатов предоставления субсидии от 24.01.2023 по соглашению от 26.11.2021 №20-2021-83106 недостоверны;

4) в нарушение пункта 8.2 муниципального контракта от 01.05.2022 №23-д, на проведение работ по благоустройству территории парковой зоны у памятника В.И. Ленину МБУ «Костромастройзаказчик» не направлял требования об уплате неустоек (пени, штрафы) за нарушение обязательств (несвоевременное размещение документов о выполнении работ по 3-10 этапам работ в единой информационной системе);

5) в нарушение пункта 12 Положения о проведении строительного контроля при проведении строительного контроля Учреждением не оформлялись акты проведения контрольного мероприятия;

6) в нарушение постановления Администрации города Кострома от 27.04.2022 №777 при расходовании субсидий в размере 70 973 192,50 руб. (70 260 350,00 руб. по соглашению от 06.06.2022 № 60-2022-000393, 712 842,50 руб. по соглашению от 17.10.2022 №9) Учреждением не достигнуто значение результатов предоставления субсидии (объект капитального строительства - берегоукрепление, левый берег Горьковского водохранилища, в границах города Костромы, 600 км судового хода, 1-я очередь не введен в эксплуатацию в 2022 году);

7) в нарушение пункта 8.2 муниципальных контрактов от 05.04.2022 № 36-мк, №37-мк, №38-мк, на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и по строительству многоквартирного дома МБУ «Костромастройзаказчик» не направлял требования об уплате неустоек (пени, штрафы) за нарушение обязательств;

8) в нарушение Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100:

- в акте о приемке выполненных работ от 26.12.2022 №1 по муниципальному контракту от 11.02.2022 №19-мк отражена недостоверная информация (установка светильников: с лампами люминесцентными в количестве 68 шт.);

- МБУ «Костромастройзаказчик» оформлен и подписан акт приемки законченного строительством объекта от 27.12.2022 №1 по объекту капитального строительства «Европейская дорога» при отсутствии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);

9) в нарушение пункта 7.4.7 Устава МБУ «Костромастройзаказчик» ПФХД не утверждались Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы;

10) в нарушение положений Порядка составления и утверждения ПФХД Учреждением: не указывались обоснования расходов; вносились изменения в ПФХД без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений; не отражались, недостоверно отражались остатки средств на начало и конец года;

11) в нарушение пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ Учреждение заключало крупные сделки без предварительного согласия Учредителя;

12) в нарушение пункта 9.5 Правил установления систем оплаты труда Учреждением утверждено штатное расписание с указанием перечня и размера выплат компенсационного, стимулирующего характера, устанавливаемых для каждой профессии, должности;

13) в нарушение пункта 6.2 Правил установления систем оплаты труда Положением об оплате труда работников Учреждения не установлены критерии позволяющие оценить результативность и качество работы, при установлении стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

14) показатели премирования указанные в пункте 2.2.1 и 2.2.3 Положения о премировании дублируются целями установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

15) в нарушение пункта 1.2 Правил установления систем оплаты труда Учреждением осуществлялся перевод (прием) работников на должность ведущего инженера без учета требований единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;

16) в нарушение пункта 37 Инструкция № 157н в бухгалтерском учете Учреждения имущество 68 объектов общей балансовой стоимостью 1 767 439,27 руб. отражено на счете 101.20 при отсутствии документа, подтверждающего, что данное имущество относится к особо ценному движимому имуществу учреждения;

17) в нарушение требований раздела 3 приложения №5 к приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н инвентарные карточки учета нефинансовых активов в Учреждении оформлялись без указания признаков объекта;

18) в нарушение пункта 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 в Учреждении не была проведена инвентаризация вложений в нефинансовые активы, учтенных на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы»;

19) в нарушение пункта 45 Инструкции № 157н объекты необходимые для эксплуатации здания (входящие в состав здания) Учреждением были учтены как отдельные основные средства.

Кроме того, проверкой установлено, что отдельные положения Правил установления системы оплаты труда не соответствуют (противоречат) действующему законодательству:

1) в нарушение статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 1.2 Правил установления системы оплаты труда  в приложении к Правилам установления систем оплаты труда установлены разные коэффициенты Кд: по профессии «Водитель автомобиля» коэффициент Кд установлен в размере 2,2; рабочим 4 и 5 разряда коэффициент Кд установлен в размере 1,5 - 1,7;

2) в нарушение статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 1.2 Правил установления системы оплаты труда, пункта 30 Единых рекомендации, в приложении к Правилам установления систем оплаты труда по должности «Бухгалтер» коэффициент Кд установлен в меньшем размере (1,36), чем по другим должностям «Инженер, инженер по надзору за строительством, юрисконсульт, экономист» (1,8), входящим в данный «1 квалификационный уровень»;

3) должности «Инженер-сметчик, Специалист по закупкам, Специалист по договорной работе» не включены (не входят) в «Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в связи с чем, данные должности указанны в Правилах установления систем оплаты труда в профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» неправомерно.