Справка

о проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»

Контрольно-счетной комиссией города Костромы (далее - КСК) в соответствии с планом работы КСК на 2016 год в МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» (далее – Учреждение)  проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2015г. по 30.06.2016г.

### Вопросы контрольного мероприятия:

- 1) Содержание объектов ливневой канализации;

- 2) Снос (демонтаж) самовольных построек и незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы;

- 3) Проверка порядка выпуска и списания асфальтобетонных смесей;

- 4) Осмотр дорог муниципального образования.

В ходе проверочных мероприятий установлено:

- В нарушение п. 9 ст. 4 Правил благоустройства территории г. Костромы, обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их очистка производилось реже двух раз в год.

- МКУ «Дорожное хозяйство» обеспечивает исполнение Администрацией г. Костромы полномочий по решению вопросов организации благоустройства территории городского округа города Костромы, в т.ч. осуществляет снос (демонтаж) самовольных построек и незаконно размещенных объектов некапитального характера. В ходе проверки проведен анализ работ, выполняемых Учреждением в соответствии с Постановлениями Администрации г. Костромы за 2015-2016гг.:

- Из 56 объектов, подлежащих сносу, работы выполнены по 45 объектам. По 11 объектам снос (демонтаж) осуществлен силами собственника, либо работы МКУ «Дорожное хозяйство» не выполнялись.

- 4 объекта перенесены в границах указанного адреса.

- 4 объекта, непригодные к дальнейшей эксплуатации отвезены на свалку, что не предусмотрено Порядком № 387.

- По состоянию на 27.10.2016г. в пункте временного хранения (ул. Галичская, 142) находится только 20 объектов из 37, подлежащих перевозке: металлические гаражи - 14 шт.; торговые палатки - 5 шт.; остановочный комплекс - 1 шт., в т.ч.:

- передача объектов в количестве 16 шт. за 2015г. Учреждением документально не подтверждена, т.к. процедура сдачи объектов в пункт временного хранения не предусматривает оформление актов приема-передачи.

- передача 1 объекта в 2016г. Учреждением не подтверждена, т.к. за МКУ «Дорожное хозяйство» не закреплена обязанность составления Акта передачи на ответственное хранение. Заключение договора ответственного хранения возложено на Управление муниципальных инспекций Администрации г. Костромы. Порядок сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утв. постановлением Администрации г. Костромы от 25.02.2016г. № 387 содержит понятие «уполномоченной организации» и определяет ее обязанности, в т.ч. оформление их передачи по акту лицу, осуществляющему хранение. Однако, в Постановлениях по сносу объектов (по конкретным адресам) «уполномоченная организация» не определена, в связи с чем, организация, осуществляющая снос не выполняет обязанности по составлению Актов передачи на ответственное хранение, предусмотренные Порядком № 387.

- Допущены разночтения в наименовании объектов, указанных в: Постановлениях, Журналах, Актах выполненных работ.

- По результатам осмотра дорог установлены дефекты:

- Подлежащие устранению в гарантийные сроки:

- не восстановлено дорожное покрытие после вырубки;

- разрушение шва сопряжения асфальтобетонного покрытия.

- Не связанные с гарантийными обязательствами:

- шелушение дорожного полотна;

- продольные и поперечные трещины  асфальтобетонного покрытия;

- механическое нарушение целостности бордюрного камня;

- нарушение уровня установки бордюрного камня вследствие наезда автотранспортных средств;

- смещение бордюрного камня.

- Подлежащие восстановлению владельцами коммуникаций:

- просадка на дорожном полотне;

- просадка люка;

- разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг люка колодца;

- просадка тротуара.

- С нарушением требований Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ составлялись первичные документы по движению асфальтобетонной крошки:

- в Актах приема-передачи допускались исправления количества а/б крошки лицом, не санкционированным за ведение данного регистра.

- в Актах о приемке выполненных работ нет даты составления документа; отчетный период охватывает 2 месяца, тогда как договор не определяет, какой период признается отчетным. Акты имеют исправления, не заверенные подписями всех лиц, составивших документ, не указана дата внесения исправления.

В нарушение ч. 3 ст. 9 Закона акт приема – передачи асфальтобетонной крошки подписывался сторонами не в момент ее фактической передачи при вывозе с АБЗ (на каждую партию), а в день подписания Соглашения о выполнении работ по подсыпке территорий асфальтобетонной крошкой (далее - Соглашение) на все количество крошки, планируемой к отгрузке. Акт приема-передачи на весь планируемый к отпуску тоннаж асфальто-бетонной крошки подписывался на дату подписания Соглашения, а списание ее осуществлялось по факту выполнения работ (согласно условиям Соглашения). По состоянию на последнее число каждого месяца остаток крошки по данным бухгалтерского учета не соответствовал остаткам, отраженным в ежедневных Отчетах АБЗ о поступлении и выбытии асфальтобетонной крошки.

- Установлено несоответствие требованиям, предъявляемым Учетной политикой к ведению бухгалтерского учета и фактическим ведением бухгалтерских регистров.

Основанием для составления Акта о списании материальных запасов (участок ПДР и участок содержания дорог и тротуаров) являлся Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными нормами  (далее - Отчет). Форма Отчета Учетной политикой Учреждения не утверждена, представление Отчета в бухгалтерию по графику документооборота не предусмотрено.

Списание материалов по Акту о списании материальных запасов (участок ПДР и участок по содержанию дорог и тротуаров) производилось только при наличии подписанного Акта выполненных работ, форма которого Учетной политикой не утверждена, представление Акта в бухгалтерию по графику документооборота не предусмотрено.

Списание материалов  по данным участкам производилось в месяце, следующем за отчетным периодом по причине подписания Акта выполненных работ Сторонами за пределами периода, установленными для закрытия бухгалтерских регистров.