Справка

о результатах проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования субсидий бюджета города Костромы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Правилами предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим организациям, товариществам собственников жилья, либо жилищным кооперативам на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома.

Контрольно-счетной комиссией города Костромы (далее – КСК) проведена проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования субсидий бюджета города Костромы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Правилами предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим организациям, товариществам собственников жилья, либо жилищным кооперативам на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома. Проверяемый период: 2013 год, с 01.01.2014 по 31.10.2014.а Костромы от 26.03.2008 № 459 и на протяжении проверяемого периода неоднократно изменялись. В связи с этим результаты проверки предоставления субсидии в соответствии с действующими правилами  рассмотрены в разрезе 2013 и 2014гг.

В ходе проверочных мероприятий установлено следующее:

Согласно статье 165 Жилищного кодекса РФ (от 29.12.2004 N 188-ФЗ) в целях создания условий для управления многоквартирными домами органы местного самоуправления могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Решениями Думы города Костромы от 21.12.2012 N 225 "О бюджете города Костромы на 2013 год" и от 19.12.2013 N 217 "О бюджете города Костромы на 2014 год" предусмотрены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, - в целях возмещения не более 90 процентов затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Условия предоставления субсидий определены Правилами предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, утвержденными постановлением Главы города Костромы от 26 марта 2008 года N 459.

При рассмотрении правил в действии КСК установила следующие недостатки данных правил, которые требуют внесения изменений или уточнений, а именно:

- в состав работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов неправомерно включены Постановлением Администрации города Костромы от 02.07.2012 № 1362 работы по оборудованию системами холодного и горячего водоснабжения, канализации и газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150м. Данный вид работ не соответствует понятию капитального ремонта, определенному самими Правилами предоставления субсидии. Кроме того, данное имущество (сети водоснабжения и канализации от границы стены дома до точки подключения к магистралям) не относится к общему имуществу дома, исходя из определений Жилищного кодекса РФ и уточнений Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 № 491. В результате в Адресный перечень многоквартирных домов, на проведение капитального ремонта которых предоставляется субсидия из бюджета города Костромы в 2014 году, включены 7 объектов нового строительства (реконструкции), не относящиеся к общему имуществу многоквартирных домов. Затраты на прокладывание канализационных сетей определены на общую сумму 2 259,5 тыс.руб., размер субсидии – на сумму 1 096,24 тыс.руб.;

- размер субсидии определен Правилами не более 50% стоимости капитального ремонта. Фактически размеры субсидии варьировали в пределах 13-50%. При этом критерии определения конкретного размера субсидии не установлены. При выполнении капитального ремонта многоквартирного дома, пострадавшего от пожара, аварии, в результате которых проживание в таком доме связано с угрозой для жизни граждан, субсидия представляется в размере не более 90 процентов затрат. При этом порядок не устанавливает критерии технического состояния дома, определяющие угрозу для жизни граждан, проживающих в доме, которые позволят определить степень значимости капитального ремонта. Порядок не предусматривает состав и содержание документов, необходимых для предоставления субсидии в размере до 90%, но превышающем 50%. В результате оценить правомерность предоставления субсидии в размере 90% не возможно;

- Правилами предоставления субсидии четко не определены функции технического надзора за выполненными работами по капитальному ремонту, что привело к спорному моменту в ходе проверки в части осуществления контроля объемов выполненных работ. Не осуществлялась проверка соответствия видов работ и цен на работы по актам приемки выполненных работ со сметными данными, что привело в некоторых случаях к необоснованному предоставлению субсидии.

Согласно утвержденному Адресному перечню объем финансирования мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов с участием средств бюджета города Костромы планировался:

- в 2013 году в размере 73 524 тыс.руб. на 137 домов, в т.ч. за счет средств субсидии города Костромы в размере 31 488,94 тыс.руб. (42,83%);

- в 2014 году в размере 95 043,76 тыс.руб. на 202 дома, в т.ч. за счет средств субсидии города Костромы в размере 40 439,22 тыс.руб. (42,55%).

Основное участие в Адресном перечне составили дома 2 и 3 очереди.

В нарушение Правил предоставления субсидии Постановлениями Администрации города Костромы от 24.10.2013 № 2446 и от 31.12.2013 № 3063 в Адресный перечень на 2013 год необоснованно включены дополнительно (а не взамен ранее вошедших) 26 объектов с заявкой на капитальный ремонт общей стоимостью 12 280,412 тыс.руб. и размером субсидии на общую сумму 4 897,585 тыс.руб., не подкрепленные бюджетными назначениями. В результате Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы в нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса РФ приняло в 2013 году бюджетные обязательства сверх доведенных до него лимитов на сумму превышения 5 943,35 тыс. руб.

Фактически капитальный ремонт выполнен не в полном количественном и стоимостном выражении. Кроме того, в 2014 году по состоянию на 01.10.2014 не выполнен ремонт в срок, установленный Адресным перечнем, а также не предъявлен полный пакет документов, необходимый для предоставления субсидии, по 11 объектам.

Фактически объем финансовых расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов составил:

- в 2013 году – 69 442, 84 тыс.руб. (или 94,45% от плана) на 137 домов, в т.ч. за счет средств субсидии из бюджета города Костромы – 30 806,3 тыс.руб. (44,36 %);

- в 2014 году – 79 607,87 тыс.руб. (или 83,76 % от плана) на 191 дом, в т.ч. за счет средств субсидии из бюджета города Костромы – 33 854,87 тыс.руб. (43,55 %).

Сроки перечисления субсидии, установленные Правилами предоставления субсидии, нарушаются. Кредиторская задолженность перед получателями субсидии по состоянию на 31.10.2014 составила 18 902 тыс. руб. или 54,5% от общей суммы принятых в 2014 году на учет бюджетных обязательств по предоставлению субсидии.

Документальной проверкой установлены многочисленные нарушения (особенно в 2013 году) действующих Правил в части состава и содержания документов, предоставляемых претендентами на субсидию для включения в Адресный перечень, что позволяет сделать вывод о формальном походе Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы к принятию документов. При неполном составе документов или наличии документов, не подтверждающих необходимость проведения капитально ремонта многоквартирного дома,  отказ во включение многоквартирных домов в список претендентов на субсидию со стороны Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы не последовал. На протяжении всей проверки и по ее окончании Управлением принимались меры по восстановлению недостающих документов.

Не в полной мере Управлением осуществлялась функция уведомления претендентов о предоставлении субсидии: нарушались сроки уведомления, не во всех случаях высылались уведомления при изменении объекта капитального ремонта, суммы затрат на ремонт и размера субсидии.

Требование правил о предоставлении документов в течении 10 дней со дня получения уведомления о предоставлении субсидии, подтверждающих наличие денежных средств, необходимых для проведения капитального ремонта многоквартирного дома в части, не покрытой субсидией, не соблюдалось. Контроль со стороны Управления за выполнением данного требования не осуществлялся. Соответственно, отзыв уведомления о предоставлении субсидии, как требуют действующие правила, не производился.

Документальная проверка соответствия актов приемки работ сметам показала, что в акты включены виды работ, отсутствующие в сметах, а значит, стоимость их (а в отдельных случаях необходимость их проведения) не согласована с Управлением экономики Администрации города Костромы, как требуют Правила предоставления субсидии (п.3.2.). Кроме того, в актах приемки работ допускается применение новых цен на материалы без подтверждения стоимости счетами поставщиков и согласования с Управлением экономики, не правомерное завышение стоимости работ по капитальному ремонту. В результате искажения цен на работы и коэффициентов на расход материалов, установлены случаи неправомерного завышения стоимости капитального ремонта объектов на сумму 13 078 руб., что привело к неправомерному перечислению субсидии на сумму 6 539 руб.

Проведена выездная проверка выполненных работ на 38 объектах капитального ремонта. Проверкой установлено, что технический контроль при приемке работ осуществлялся недостаточно качественно, т.к.:

- допускались случаи незаконного включения невыполненных работ или работ в завышенных объемах в акты приемки на общую сумму 127 803 руб., что привело к незаконному предоставлению субсидии на сумму 41 373 руб.;

- допускалась приемка работ, не предусмотренных сметой, согласованной с Управлением экономики Администрации города Костромы;

- допускалась приемка работ по капитальному ремонту имущества, не относящегося к общему имуществу дома, стоимостью 77 558 руб. В результате проверки КСК предотвращено перечисление субсидии на сумму 21 241 руб.

Результаты выездных проверок направлены руководителям МКУ г.Костромы «Костромастройзаказчик» и МКУ «СМЗ по ЖКХ», ответственным за технический надзор.

Правила предоставления субсидии на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов не определяют критерии оценки эффективности реализации мероприятий по капитальному ремонту с участием долевого финансирования за счет средств бюджета города Костромы, т.к. финансирование не осуществлялось программным способом. При этом, необходимо подчеркнуть, что при осуществлении проверки на объектах КСК отметила заинтересованность жителей в качественном и полном выполнении работ в условиях софинансирования капитального ремонта в доле 50%.